**Laravel project starten**

* Composer create-project laravel/laravel naamproject
* Npm install & npm run dev
* Composer require laravel/ui
* Npm install & npm run dev
* Php artisan ui bootstrap
* Npm install & npm run dev
* Php artisan serve

**Laravel tips**

* Layouts folder aanmaken met app.blade.php
* Database naam veranderen .env

https://codingdriver.com/laravel-8-crud-app-example-tutorial.html

[**https://github.com/okan2003/campingcurio**](https://github.com/okan2003/campingcurio)

[**https://github.com/okan2003/pechhulp**](https://github.com/okan2003/pechhulp)

* Functionaliteit = het aanmaken van een product
* Actie = het aanmaken van een product op de juiste wijze, het aanmaken van een product en een paar velden vergeten, het aanmaken van een product maar de verkeerde gegevens invoeren
* Sceneario = het drukken
* Projectgrenzen = er wordt geen loginsysteem gebruikt omdat daar geen tijd voor is, geen responsiveness omdat er geen tijd voor is
* Projectrisico = ziekte van teamlid, internetproblemen, niet voldoende kennis,

**Activiteiten diagram**

Diagram, schematic

Description automatically generated

**ERD**

Diagram, schematic

Description automatically generated

**Use case diagram**

Diagram

Description automatically generated

**Projectplan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning ontwerp | Begindatum | Einddatum | Duur | Betrokkenen |
| Functioneel ontwerp | 16-02-2022 | 16-02-2022 | 02:00 | ontwikkelaar/Jurgen |
| Technische ontwerp | 16-02-2022 | 16-02-2022 | 02:00 | ontwikkelaar/Jurgen |
| Ontwikkelomgeving opzetten | 21-02-2022 | 21-02-2021 | 02:00 | ontwikkelaar/Jurgen |
| Coderen | 22-02-2022 | 11-03-2022 |  | ontwikkelaar |
| Testen | 14-03-2022 | 14-02-2022 | 02:00 | ontwikkelaar |
| Acceptatietest | 15-03-2022 | 15-03-2022 | 01:00 | ontwikkelaar |
| Productieomgeving | 15-03-2022 | 15-03-2022 | 02:00 | ontwikkelaar |
| Demonstratie | 16-03-2022 | 16-03-2022 | 02:00 | Ontwikkelaar/projectleider/opdrachtgever |
| Evalueren | 17-03-2022 | 17-03-2022 | 01:00 | Ontwikkelaar/Projectleider |

Takenoverzicht

|  |
| --- |
| Planning ontwerp |
| Functioneel ontwerp |
| Technische ontwerp |
| Ontwikkelomgeving opzetten |
| Coderen |
| Testen |
| Acceptatietest |
| Productieomgeving |
| Demonstratie |
| Evalueren |

1. **Projectgrenzen**

* Het inrichten van de webserver valt niet binnen de scope
* Het toevoegen van extra functies zullen we niet doen binnen het project om tijd te besparen

1. **Projectrisico’s**

* Tijdens het opleveren kan het project wellicht niet doen op een andere server
* Bij de oplevering kunnen verbeterpunten worden genoemd doordat de ontwikkelaar niet veel ervaring heeft.
* De tijdsinschattingen van de taken kunnen inaccuraat zijn doordat de ontwikkelaar niet veel ervaring heeft
* Het project kan de deadline overschrijden door afwezigheid